Разработка приложения «Управление задачами»

Цель: разработать web-приложение для ведения списка задач.

Требования:

- Добавление, удаление и размещение задач в три фиксированные колонки

- Список должен сохраняться при выходе со страницы

- Реализация на чистом JavaScript + CSS

Задачи MuSCoW

| Задача | Must | Should | Could | Want |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Добавление задачи | + |  |  |  |
| Редактирование задачи |  | + |  |  |
| Удаление задачи | + |  |  |  |
| Перемещение задачи между колонками | + |  |  |  |
| Перемещение задачи внутри колонки | + |  |  |  |
| Сохранение списка задач в памяти | + |  |  |  |
| Очистка отдельной колонки |  | + |  |  |
| Перетаскивание задач по списку drag-and-drop |  | + |  |  |
| Красивое оформление CSS |  |  |  | + |

План реализации

| Этап | План, ч | Факт, ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Планирование | 0,5 | 0,5 |  |
| - Добавление задачи | 1 | 0,5 | Поле для ввода + кнопка добавить |
| - Редактирование задачи | 1 | 1 | Нажатием на саму задачу |
| - Удаление задачи | 1 | 0,5 | Кнопка X у каждой задачи |
| - Очистка колонки | 1 | 0,1 | Находится под колонкой |
| - Перемещение задачи внутри колонки | 1 | 0,5 | Нажатием стрелочки вверх/вниз |
| - Перемещение задачи между колонками | 1 | 0,5 | Стрелочки влево/вправо |
| - Перетаскивание задачи по списку drag-and-drop | 3 |  | Перетаскивание внутри одной колонки |
| - Сохранение списка задач в памяти | 1 | 0,5 | localstorage |
| - Красивое оформление CSS - Цвета - Стили кнопок - Шрифты, иконки - Выравнивание, отступы | 3 | 1,5 |  |
| - Общее тестирование | 1 |  |  |
| ИТОГО | 14,5 |  |  |